CONFIRMA  ·  PROYECTO DE SOFTWARE

Documento de requisitos del producto (PRD)

Fase 0 — Definición del producto

| Proyecto | Confirma (nombre provisional) |
| --- | --- |
| Código del documento | CNF-PRD-001 |
| Versión | 0.2 |
| Fecha | 11 de octubre de 2026 |
| Autor | Edwin Carabalí |
| Estado | Borrador (basado en el informe S-0.1) |
| Referencia normativa | Plantilla PRD basada en el documento de visión y alcance |

Control del documento

Información del documento

| Código | CNF-PRD-001 |
| --- | --- |
| Título | Documento de requisitos del producto (PRD) |
| Proyecto | Confirma (nombre provisional) |
| Versión vigente | 0.2 |
| Estado | Borrador (basado en el informe S-0.1) |
| Clasificación | Interno — borrador de trabajo |
| Referencia normativa | Plantilla PRD basada en el documento de visión y alcance |
| Idioma | Español (Colombia) |

Historial de revisiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 11-oct-2026 | Edwin Carabalí | Primer borrador con hipótesis sin validar (reemplazada) |
| 0.2 | 11-oct-2026 | Edwin Carabalí | Alcance replanteado según el informe S-0.1; análisis de alternativas |

Aprobaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | Edwin Carabalí |  | 11-oct-2026 |
| Revisó | Pendiente |  |  |
| Aprobó | Pendiente |  |  |

Distribución

Repositorio del proyecto, carpeta docs/. Documento vivo: cada cambio sube la versión y se registra en el historial de revisiones.

Tabla de contenido

1. Resumen	4

2. Problema [HIP]	4

3. Usuarios objetivo [HIP]	4

4. Objetivos y no objetivos	4

Objetivos del producto	4

Objetivos del proyecto (portafolio)	5

No objetivos (fuera de alcance)	5

5. Métricas de éxito [HIP: valores objetivo por ajustar]	5

6. Alcance del MVP	6

Incluido	6

Después del MVP	6

7. Requisitos de alto nivel (se detallan en el SRS)	6

8. Supuestos, restricciones y dependencias	7

9. Riesgos iniciales	7

10. Preguntas abiertas	7

11. Hitos de la Fase 0	8

12. Glosario	8

13. Análisis de alternativas	8

14. Cambios respecto a la v0.1	9

Convención: todo lo marcado como [HIP] es una hipótesis sin evidencia de campo todavía. Cuando una entrevista la confirme o la refute, se actualiza este documento y se sube la versión.

# 1. Resumen

Confirma es un servicio que permite a un negocio pequeño con empleados confirmar, desde un solo lugar y en segundos, que un pago por transferencia o billetera digital realmente llegó, contrastándolo con la notificación genuina del emisor en lugar de confiar en un pantallazo. Además lleva un libro diario unificado de todos los emisores para cuadrar la caja.

# 2. Problema [HIP]

Los negocios pequeños reciben cada vez más pagos por varios emisores (Nequi, Daviplata, bancos y Bre-B), y cada emisor ofrece su propia forma de confirmarlos (ver sección 13). Según el informe S-0.1, tres problemas se repiten: el empleado que recibe el pago no ve las alertas, que llegan al dueño; el cierre del día se cuadra a mano juntando varias apps y un cuaderno; y el fraude con comprobantes falsos, que los emisores cubren solo en parte.

Origen de los datos: los hallazgos de esta versión vienen del informe S-0.1, que es un escenario de trabajo y no evidencia de campo. Se tratan como supuestos y se reemplazan con las entrevistas reales (Guía de entrevistas v0.1).

# 3. Usuarios objetivo [HIP]

| Persona | Descripción | Necesidad principal | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Dueño de negocio con empleados | Tienda de barrio o negocio de comida con varios medios de pago | Que su equipo confirme pagos sin darles acceso a su cuenta, y cuadrar el día | Alta |
| Cajero o empleado | Recibe pagos en nombre del dueño | Ver al instante si el pago llegó, sin llamar al dueño | Alta |
| Administrador | El dueño u otra persona que cierra el día | Libro diario unificado y pagos dudosos | Media |
| Vendedor por redes que cobra solo | Emprendedor sin empleados | Verificar rápido y llevar registro | Baja (después del MVP) |

La prioridad inicial es un solo perfil: negocio con empleados y varios medios de pago. El vendedor que cobra solo queda para después del MVP.

# 4. Objetivos y no objetivos

## Objetivos del producto

- O1. Que el cajero confirme un pago en segundos, sin acceso a la cuenta del dueño ni llamadas.

- O2. Un libro diario unificado de todos los emisores para cuadrar la caja.

- O3. No exigir al negocio cambiar de banco ni de billetera.

- O4. Señalar pagos dudosos como función secundaria.

## Objetivos del proyecto (portafolio)

- P1. Demostrar arquitectura de ingesta asíncrona, idempotencia y procesamiento por colas.

- P2. Demostrar seguridad y privacidad desde el diseño con datos financieros.

- P3. Entregar un producto desplegado, documentado y medido, no un prototipo incompleto.

## No objetivos (fuera de alcance)

- Mover, custodiar o procesar dinero. Confirma solo lee y concilia, no es una pasarela ni una billetera.

- Reemplazar un sistema de facturación o de punto de venta.

- Integraciones oficiales con bancos (no hay acuerdos). Se trabaja con las notificaciones que el propio usuario recibe.

# 5. Métricas de éxito [HIP: valores objetivo por ajustar]

| Métrica | Objetivo inicial | Cómo se mide |
| --- | --- | --- |
| Cobros que el cajero confirma sin llamar al dueño | Al menos 80 % en el piloto | Registro de eventos del piloto |
| Tiempo de cuadre diario | Reducción de al menos 50 % frente al punto de partida del negocio | Medición antes y después en el piloto |
| Falsos positivos (confirmar un pago que no existe) | 0 en pruebas | Conjunto de pruebas con casos falsos y manipulados |
| Latencia de confirmación | Menos de 10 s desde que llega la notificación hasta que el cajero la ve | Medición de extremo a extremo en pruebas de carga |
| Cobertura de parsers | Al menos 2 emisores soportados con muestras reales en el MVP | Conteo de formatos con pruebas |
| Idempotencia | 0 duplicados al reprocesar el mismo mensaje | Pruebas de reintento |
| Uso real (piloto) | Al menos 2 negocios con empleados usando el servicio una semana | Registro de eventos del piloto |

# 6. Alcance del MVP

## Incluido

- Registro y autenticación de un negocio, con roles de dueño y cajero (RBAC).

- Captura de las notificaciones de pago por una vía que el usuario controle y que lea solo mensajes de pago (ver Q1).

- Parsers por emisor (Strategy), con pruebas basadas en muestras reales anonimizadas.

- Vista de confirmaciones en tiempo real para el cajero, sin acceso a la cuenta del dueño.

- Libro diario unificado de todos los emisores y conciliación básica con el cobro esperado.

- Marca de pagos dudosos como función secundaria.

- Registro de auditoría de eventos relevantes.

## Después del MVP

- Más emisores y más vías de captura.

- Reportes semanales y exportación.

- Alertas por patrones sospechosos.

- Aplicación móvil dedicada.

# 7. Requisitos de alto nivel (se detallan en el SRS)

| ID | Requisito | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe ingerir notificaciones de pago y convertirlas a un formato normalizado (monto, fecha, emisor, referencia). | Alta |
| RF-02 | El sistema debe evitar procesar dos veces la misma notificación. | Alta |
| RF-03 | El cajero debe ver en tiempo real el estado de cada cobro, sin acceso a la cuenta del dueño. | Alta |
| RF-04 | El sistema debe permitir emparejar un cobro esperado con un pago recibido. | Alta |
| RF-05 | El sistema debe mantener un libro diario unificado de todos los emisores por negocio. | Alta |
| RF-06 | El sistema debe soportar varios negocios aislados entre sí (multi-tenant). | Alta |
| RF-07 | El dueño debe poder crear y revocar cajeros con permisos limitados a ver confirmaciones. | Alta |
| RF-08 | El sistema debe marcar pagos dudosos (por ejemplo, monto o referencia que no coincide). | Media |
| RNF-01 | Los datos de cada negocio no deben ser accesibles por otros. | Alta |
| RNF-02 | Los datos personales se minimizan y se tratan según la Ley 1581 de 2012. | Alta |
| RNF-03 | El procesamiento debe tolerar reintentos y fallos parciales sin perder ni duplicar pagos. | Alta |
| RNF-04 | Toda acción sensible queda en un registro de auditoría. | Media |

# 8. Supuestos, restricciones y dependencias

- Supuesto S1 [HIP]: las notificaciones de los emisores objetivo contienen información suficiente (monto, fecha y algún identificador) para confirmar un pago.

- Supuesto S2 [HIP]: el usuario acepta compartir esas notificaciones con el servicio por una vía sencilla.

- Restricción R1: no hay API oficial de los bancos para este fin; el servicio depende de formatos de mensaje que pueden cambiar sin aviso.

- Restricción R2: hay un solo desarrollador, por lo que el alcance debe permitir terminar cada fase.

- Restricción R3: los datos de pagos son sensibles; el diseño debe minimizar lo que se almacena.

- Dependencia D1: muestras reales y anonimizadas de notificaciones, obtenidas de cuentas propias o con consentimiento explícito.

# 9. Riesgos iniciales

| ID | Riesgo | Prob. | Impacto | Mitigación inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RK1 | Los hallazgos de S-0.1 no coinciden con la realidad de campo | Media | Alto | Entrevistas reales y reemplazo del informe antes de cerrar el SRS |
| RK2 | Los formatos de notificación cambian y rompen los parsers | Alta | Medio | Parsers aislados con pruebas y alertas cuando una notificación no se reconoce |
| RK3 | La vía de captura tiene restricciones de la plataforma (por ejemplo, permisos de acceso al correo) | Media | Alto | Spike técnico antes de comprometer la arquitectura; ADR de la vía elegida |
| RK4 | Riesgo de privacidad por manejar datos financieros y rechazo del usuario a compartir su correo | Alta | Alto | Vía controlada por el usuario, minimización, cifrado, política de retención y modelo de amenazas (STRIDE) |
| RK5 | Alcance que crece y el proyecto no se termina | Alta | Alto | Fases con definición de terminado y puerta de salida |
| RK6 | Los emisores amplían sus propias herramientas y reducen el valor de Confirma | Media | Alto | Enfocarse en lo que ningún emisor cubre (multi-emisor, cajero, cuadre) y revisar el panorama antes de cada fase |

# 10. Preguntas abiertas

- Q1. ¿Por qué vía se capta la notificación? Según S-0.1, el rechazo a dar acceso total al correo es el freno principal. Opciones: (a) reenvío automático de correos a una dirección del servicio, controlado por el usuario; (b) lectura del correo con autorización limitada; (c) lectura de notificaciones en un dispositivo Android. Se decide con un spike y un ADR; las exigencias de verificación de las plataformas deben revisarse con su documentación vigente.

- Q2. ¿Qué emisores cubre el MVP? Depende de qué usan los entrevistados y de las muestras reales disponibles.

- Q3. ¿La confirmación se hace por monto y hora, o el cajero ingresa una referencia? Depende del flujo real de cobro.

- Q4. ¿Qué modelo de uso se prueba en el piloto (gratuito, por negocio)? No se decide hasta tener evidencia.

# 11. Hitos de la Fase 0

| Hito | Entregable | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| H0.1 | Guía de entrevistas y entrevistas realizadas | 5 entrevistas registradas |
| H0.2 | PRD v1.0 con hipótesis resueltas | Decisión de continuar, replantear o cambiar |
| H0.3 | SRS, historias de usuario, modelo de datos | Requisitos numerados y trazables |
| H0.4 | Arquitectura C4, ADRs iniciales, modelo de amenazas | ADR-0001 con la matriz de versiones |
| H0.5 | Spike de compatibilidad y de la vía de captura | CI en verde con la matriz fijada |

# 12. Glosario

- Parser: componente que lee una notificación y extrae sus datos en un formato normalizado.

- Idempotencia: propiedad por la cual procesar el mismo mensaje varias veces produce el mismo resultado que procesarlo una sola vez.

- Conciliación: emparejar un cobro esperado con un pago recibido.

- Multi-tenant: un mismo sistema que atiende a varios negocios manteniendo sus datos aislados.

- ADR: registro de una decisión de arquitectura, con su contexto y consecuencias.

# 13. Análisis de alternativas

Los emisores ya cubren parte del problema, así que Confirma debe ocupar lo que ninguno cubre. Estado según búsqueda del 11-oct-2026; las fuentes son resultados de búsqueda y deben revisarse antes de decidir.

| Alternativa | Qué cubre | Qué no cubre (hipótesis a validar) |
| --- | --- | --- |
| Verificador de Nequi (Comprobar un pago) | Verifica en menos de 30 s un comprobante escaneando su QR, sin cuenta ni sesión | Solo comprobantes de Nequi; no unifica otros emisores, no da vista al cajero ni libro diario |
| Alertas y notificaciones de Bancolombia | Confirmación en tiempo real por celular y correo, e integraciones en el plan avanzado | Solo pagos a cuentas Bancolombia; llegan al titular, no al cajero |
| Bre-B (llaves y QR interoperables) | Pagos inmediatos entre entidades del sistema | Estandariza el pago, pero no resuelve por sí solo el cuadre multi-emisor ni la visibilidad del empleado |
| Parlantes que anuncian pagos | Aviso audible al llegar un pago | Sin verificar: posiblemente ligados a un proveedor o QR, sin historial ni cuadre |

Fuentes (consultadas como resultados de búsqueda, sin abrir la página completa):

- Publimetro: verificador de comprobantes de Nequi

- Bancolombia: código QR para negocios

- Blu Radio: QR de Bancolombia y Bre-B

# 14. Cambios respecto a la v0.1

- Posicionamiento: de detector de pantallazos falsos a confirmación compartida de pagos y libro diario multi-emisor.

- Usuario prioritario: negocio pequeño con empleados y varios medios de pago.

- Alcance del MVP: rol de cajero, libro diario unificado y detección de fraude como función secundaria.

- Captura de pagos (Q1): priorizar una vía controlada por el usuario antes que el acceso completo al correo.

- Métricas y riesgos: se agregan cobros confirmados por el cajero, tiempo de cuadre y el riesgo de que los emisores amplíen sus herramientas.

- Datos de origen: el informe S-0.1 es un escenario de trabajo; todo lo que dependa de él se revisa con las entrevistas reales.